Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación   				 Seguimiento                             	          Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados.

Proceso (s): Provisión y Soporte de Servicios de TI

Subproceso (s): No Aplica

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital en la UAECD.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la implementación de la Política de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea).

2. ALCANCE

Actividades establecidas para la implementación de la Política de Gobierno Digital desarrolladas en el período

comprendido entre el 1 junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”

- Decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"

- Decreto 1078 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”

- Manual de Gobierno Digital – MinTIC, versión 7, abril 2019.

- Demás normatividad interna y externa relacionada con el objetivo del seguimiento.

4. METODOLOGÍA

El seguimiento se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, el cual incluyó: planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la UAECD.

Para el desarrollo de la verificación y el seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión resultados FURAG vigencia 2020.

- Avance del cierre de brechas para la vigencia 2021 establecidas en el PETI, con respecto a la información consignada en la herramienta cronograma cierre de brechas, suministrado por la Gerencia de Tecnología.

- Revisión del cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Acción Institucional 2020, línea de acción 3.2.1 “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital”, con corte a diciembre 2020.

- Revisión del cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Acción Institucional 2021, línea de acción 3.2.1 “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital”, con corte a junio 2021.

- Revisión Tablero de Control, herramienta PowerBi, PAI 2020 – PEI 2021.

- Revisión de los soportes remitidos por el encargado de la implementación de Gobierno Digital en sus correos del mes de julio y agosto de 2021.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

“Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a política de Gobierno Digital, se genera un nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino también los diferentes actores de la sociedad, son actores fundamentales para un desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología y la forma como ésta puede aportar en la generación de valor público. En este sentido, el nuevo objetivo de la política de Gobierno Digital es el siguiente:”

“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.

5.1 Avance Implementación de la Política de Gobierno digital

Acorde con lo establecido en el Decreto No. 1008 de 14 de Junio de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, la Oficina de Control Interno revisó la información reportada por la Gerencia de Tecnología y remitida a través del FURAG para la vigencia 2020, así como el  cierre de brechas establecidas en el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2021-2024 (PETI Versión 5) obteniendo los siguientes resultados.

Se evidencia que el índice de cumplimiento de la Política Gobierno Digital para la vigencia 2020 fue de un 97,6 presentando un incremento de 3,7 con respecto a la vigencia 2019 que fue de 93,9; de acuerdo a los resultados del FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión), este avance de dio gracias a la ejecución de los retos programados para la vigencia 2020 como fueron, la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) formulado para el periodo 2016-2020 al periodo 2021-2024 a partir del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, CONPES del Distrito Capital relacionados con tecnología, el Plan Estratégico de la UAECD 2020-2024 y la normatividad y lineamientos de MinTIC vigentes, se publicó el documento del PETI en el Portal Institucional de la UAECD el 30 de diciembre de 2020 en la sección de “transparencia y acceso a la información pública”, la definición del portafolio de proyectos de TI y su hoja de ruta (2021-2024), se cumplió con el plan de implementación y adopción de IPVv6 según los lineamientos de Gobierno Digital, entre otros, así mismo se  obtuvieron logros adicionales como, aprobación del PETI 2021-2024 por parte del equipo de MinTIC, dado que cumplió con todas las recomendaciones para la estructuración de PETI y que su visión, alcance y completitud facilitan a la UAECD llevar a cabo acciones de mejora continua en tecnologías de la información para apoyar estratégicamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, actualización y aprobación del catálogo de Sistemas de Información por parte del equipo de MinTIC, teniendo en cuenta que cumplió con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, consolidación del inventario de Infraestructura de TI para facilitar su gestión y mantenimiento, entre otros.

Tabla 1. Resultados Habilitador Política de Gobierno Digital

| HABILITADOR DE GOBIERNO DIGITAL | RESULTADO |
| --- | --- |
| Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y de la gestión de TI | 98,0 |
| Fortalecimiento de la seguridad y la privacidad de la información | 99,0 |
| Uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | 99,0 |

Fuente: Elaboración propia del auditor

Así mismo se realizó la revisión del avance del cierre de brechas en la herramienta “Cronograma PETI-Brechas 2021 - Todas las tareas (sharepoint.com)” dispuesta por la Gerencia de Tecnología para hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución de las tareas que aportan al cierre de brechas, esta revisión se realizó con fecha de corte del día 6 de agosto de 2021, teniendo en cuenta que la herramienta se encuentra en línea y es dinámica, es decir se encuentra en constante actualización y cambio.

Tabla 2. Ejecución Brechas Política de Gobierno Digital

| ID | DOMINIO | FECHA INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | PORCENTAJE COMPLETADO | PORCENTAJE ESPERADO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BreEST01 | Estrategia de TI | 5/04/2021 | 30/09/2021 | 70% | 65,9% | En Curso |
| BreEST02 | Estrategia de TI | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 30% | 29,9% | En Curso |
| BreEST03 | Estrategia de TI | 5/04/2021 | 31/12/2021 | 45% | 32,3% | En Curso |
| BreEST04 | Estrategia de TI | 20/04/2021 | 3/12/2021 | 50% | 45,1% | En Curso |
| BreEST05 | Estrategia de TI | 1/02/2021 | 30/06/2021 | 90% | 100,0% | En Curso |
| BreGOB01 | Gobierno de TI | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 30% | 29,9% | En Curso |
| BreGOB02 | Gobierno de TI | 1/09/2021 | 30/11/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |
| BreGOB05 | Gobierno de TI | 23/03/2021 | 23/12/2021 | 50% | 48,5% | En Curso |
| BreGOB06 | Gobierno de TI | 15/04/2021 | 23/12/2021 | 45% | 43,6% | En Curso |
| BreINF02 | Información | 15/03/2021 | 15/12/2021 | 55% | 51,5% | En Curso |
| BreINF06 | Información | 1/06/2021 | 15/12/2021 | 20% | 32,4% | En Curso |
| BreSIS01 | Sistema de Información | 18/06/2021 | 31/10/2021 | 40% | 33,7% | En Curso |
| BreSIS02 | Sistema de Información | 15/03/2021 | 30/09/2021 | 100% | 70,8% | Completada |
| BreSIS05 | Sistema de Información | 15/03/2021 | 30/09/2021 | 100% | 70,8% | Completada |
| BreITI01 | Infraestructura de TI | 1/10/2021 | 15/12/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |
| BreITI02 | Infraestructura de TI | 26/07/2021 | 30/11/2021 | 8% | 5,4% | En Curso |
| BreITI03 | Infraestructura de TI | 1/07/2021 | 17/12/2021 | 20% | 19,7% | En Curso |
| BreUYA01 | Uso y Apropiación | 1/09/2021 | 17/12/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |
| BreUYA03 | Uso y Apropiación | 1/09/2021 | 30/12/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |
| BreUYA04 | Uso y Apropiación | 1/03/2021 | 31/12/2021 | 45% | 40,0% | En Curso |
| BreUYA05 | Uso y Apropiación | 1/07/2021 | 30/11/2021 | 30% | 22,0% | En Curso |
| BreUYA06 | Uso y Apropiación | 1/09/2021 | 30/11/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |
| BreUYA07 | Uso y Apropiación | 1/09/2021 | 30/11/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |
| BreUYA09 | Uso y Apropiación de TI | 1/04/2021 | 30/11/2021 | 40% | 51,1% | En Curso |
| BreUYA10 | Uso y Apropiación de TI | 1/04/2021 | 15/12/2021 | 50% | 48,1% | En Curso |
| BreUYA11 | Uso y Apropiación de TI | 1/09/2021 | 30/11/2021 | 0% | 0,0% | No Iniciada |

Fuente: Elaboración propia del auditor

De las veintiséis (26) brechas revisadas en la herramienta “Cronograma PETI-Brechas 2021 - Todas las tareas (sharepoint.com)”, se evidencio que diecisiete (17) se encuentran en estado de ejecución “En Curso”, sin embargo

la BreEST05 que se encontraba con fecha de vencimiento 30/06/2021 se encuentra en un porcentaje del 90% presentado retraso en el cierre, aún se encuentra en estado “En Curso”, se encontraron siete (7) en estado de ejecución “No Iniciada”, esto tiendo en cuenta que las fechas de inicio de las actividades que aportan al cumplimento y cierre de las mismas se encuentran programadas para dar inicio en el mes de septiembre, se encontraron dos (2) con estado de ejecución “Completada”.

Imagen 1. Ejecución Brecha – BreEST05

Fuente: Cronograma Ejecución Brechas Política de Gobierno Digital

5.2. Seguimiento actividades plan de acción institucional – PAI 2020, línea de acción 3.2.1 “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital”, con corte a diciembre 2020.

La Oficina de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento de la ejecución de la línea de acción 3.2.1. “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital” del Plan de Acción Institucional -PAI- 2020, la cual se encontraba conformada por las actividades gruesas 3.2.1.1. “Actualizar e Implementar Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021 a 2024”, que a su vez se encontraba conformada por las siguientes actividades operativas:

- Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Entidad, en el marco de la normatividad vigente y guías establecidas por la Política de Gobierno Digital.

- Definir el Portafolio de Proyectos de TI y su hoja de ruta (2021 a 2024).

- Presentar y aprobar el PETI actualizado por la UAECD.

- Realizar consulta a los usuarios en el 2020 de los portales web de la entidad para generar requerimientos de mejoras.

Las cuales fueron cumplidas en su totalidad con un 100% a diciembre 2020, como se evidencia a continuación.

Imagen 2. Seguimiento PAI 2020, actividad gruesa 3.2.1.1.

Fuente: Tablero de Control UAECD. https://app.powerbi.com/groups/me/reports/243c3be7-50cb-4144-81c1-

9497112bb3a/ReportSection152f60b3eb4be63dbd07?bookmarkGuid=Bookmarkb5028ad70eb042bb4042

Así mismo para la actividad gruesa 3.2.1.2. “Fortalecer la arquitectura empresarial y la gestión de TI según los lineamientos de la Política de Gobierno Digital”, la cual a su vez se encontraba conformada por las actividades operativas:

- Realizar el diagnóstico para identificar las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para realizar ejercicios de arquitectura empresarial.

- Definir y ejecutar el cronograma para realizar un ejercicio de arquitectura empresarial relacionado con la necesidad estratégica de Catastro Multipropósito.

- Actualizar el catálogo de componentes de información.

- Actualizar la metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información.

- Elaborar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI que se realizan.

- Adoptar el protocolo IPV6.

Las cuales fueron cumplidas en su totalidad con un 100% a diciembre 2020, como se evidencia a continuación.

Imagen 3. Seguimiento PAI 2020, actividad gruesa 3.2.1.2

Fuente: Tablero de Control UAECD. https://app.powerbi.com/groups/me/reports/243c3be7-50cb-4144-81c1-

9497112bb3a/ReportSection152f60b3eb4be63dbd07?bookmarkGuid=Bookmarkb5028ad70eb042bb4042

5.3. Seguimiento actividades – PEI 2021, línea de acción 3.2.1 “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital”, con corte a junio 2021.

La Oficina de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento de la ejecución de la línea de acción 3.2.1. “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital” con corte a junio 30 del Tablero de Control “PEI 2021” y “Seguimiento PEI- 2021”, la cual se encuentra conformada por el indicador “Mejoras en la gestión y gobierno de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la UAECD” y la actividad gruesa “Detallar y ejecutar el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021”.

Se evidencia para el indicador “Mejoras en la gestión y gobierno de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la UAECD”, que su cumplimiento acumulado a junio de 2021 es del 40% acorde con lo programado a la fecha de corte.

Imagen 3. Seguimiento PEI 2021, Indicador, línea de acción 3.2.1. Tablero de Control

Fuente: Tablero de Control UAECD. https://app.powerbi.com/groups/me/reports/243c3be7-50cb-4144-81c1-

9497112bb3a/ReportSection152f60b3eb4be63dbd07?bookmarkGuid=Bookmarkb5028ad70eb042bb4042

Así mismo al verificar el cumplimiento de la actividad gruesa “Detallar y ejecutar el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021”, se evidencia que con corte a junio 2021 presenta un ejecutado de 50,00 acorde con el 50,00 programado para el periodo.

Imagen 4. Seguimiento PEI 2021, Actividad Gruesa, línea de acción 3.2.1.

Fuente: Seguimiento PEI junio suministrado por el área.

5.4 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles asociados a los riesgos del proceso Provisión y Soporte de Servicios de TI.

Se revisó la Matriz de Riesgos del Proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI vigencia 2021, en donde se identificaron los riesgos “Disponibilidad de la infraestructura tecnológica menor a la meta establecida”, ubicado en la zona residual “Bajo”; “Insatisfacción de los usuarios en relación a la prestación de los servicios de TI mayor a la meta establecida por inoportunidad e inefectividad”, ubicado en la zona residual “Bajo”

Así mismo se identificaron los riesgos de corrupción “Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular”, se encuentra ubicado en la zona residual “Alto”; “Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular”; ubicado en la zona residual “Alto”.

Respecto de los riesgos de corrupción, verificado el Seguimiento del Plan de Tratamiento o Manejo de Riesgos –

PMR II trimestre 2021, se observó que los riesgos “Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular”, que se encuentra ubicado en zona residual “Alto” y el riesgo “Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular”; ubicado en la zona residual “Alto”, presentan una ejecución de actividades programadas al 50%, sin materialización alguna, lo que evidencia una adecuada ejecución de los controles.

Tabla 3. Riesgos de Corrupción

Fuente: Elaboración auditor.

6. CONCLUSIONES

- Una vez verificada la normatividad y los lineamientos dados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la implementación de la Política de Gobierno Digital, así como la medición realizada en el Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión se evidencia que la Entidad, presenta un índice de cumplimiento de la Política Gobierno Digital para la vigencia 2020 de 97,6.

- Se evidencio una adecuada ejecución del indicador y de las actividades establecidas para el cumplimiento de la línea de acción “3.2.1 Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital”, con corte a junio 2021 que a su vez aporta al cumplimiento del objetivo específico “3.2 Garantizar la implementación de tecnologías de punta que permitan la modernización de la gestión catastral” y por ende al Objetivo Estratégico “3. Liderar la infraestructura de datos espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral”.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar cumplimento con las actividades propuestas para el cierre de la brecha “BreEST05” que se encontraba programada para su finalización en el día 30/06/2021 y que en la actualidad se encuentra en un porcentaje de ejecución del 90% o de ser el caso realizar el ajuste correspondiente en la herramienta “Cronograma PETI-Brechas 2021 - Todas las tareas (sharepoint.com)” con el fin de contar con información actualizada y realizar los correspondientes reportes en las fechas establecidas.

- Continuar y reforzar con seguimiento continuo a las actividades propuestas para la implementación de la Política de Gobierno Digital y tomar las correcciones necesarias para evitar incumplimientos o demoras en su ejecución.

- Socializar con todos los servidores públicos el avance de la Entidad en los diferentes aspectos de la Política de Gobierno Digital, haciendo énfasis en los avances presentados por la entidad y la importancia de la participación de cada una de las áreas y sus equipos de trabajo.

- Continuar con un monitoreo constante de los riesgos y los controles asociaos a estos por parte del proceso, con el fin de evitar posible materialización de los mismos.

MARIA NOHEMI PERDOMO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Julian Rodríguez Gómez. - Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Walter Hember Álvarez Bustos – Contratista Oficina de Control Interno

# Footnotes

Recuperado de: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html.

# Text boxes

X